АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 ноября 2023 № 50

д.Морхово

Об утверждении муниципальной программы Морховского сельского поселения «Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2024-2026 годы»

Руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Областным законом от 03 апреля 2006 года № 647-ОЗ "О полномочиях Администрации области в области охраны окружающей среды", в соответствии с Уставом Морховского сельского поселения, Правилами благоустройства и содержания территории Морховского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Морховского сельского поселения от 29.06.2012 № 75, Администрация Морховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Морховского сельского поселения «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года.

2. Считать утратившими силу с 01 января 2024 года постановления от 05.11.2019 № 75 «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения  на 2020-2023 годы», от 16.03.2020 № 12 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2020-2023 годы», от 01.07.2021 № 41 «О внесении изменений в муниципальную программу«Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы»,   о т 03.09.2021 № 50 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы»,  от 30.03.2022 № 42 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы», от 20.04.2022 № 46 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы», от 28.07.2022 № 60 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы»,  от 27.12.2022 № 85 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2020-2023 годы»,  от 25.05.2023 № 20 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустройство территории населенных пунктов Морховского сельского поселения на 2020-2023 годы».

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения                                                          Е.В.Загайнова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Морховского сельского поселения от 01.11.2023 № 50

Муниципальная программа Морховского сельского поселения

«Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Морховского сельского поселения

1. Наименование муниципальной программы: «Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2024 - 2026 годы».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: заместитель Главы администрации поселения Г.В.Егорова

3.Соисполнители муниципальной программы: -

4.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): -

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. |  | Цель 1: Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенных пунктов, в том числе улучшение внешнего облика населенного пункта, благоустройство территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация уличного освещения на территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уровень освещенности территории населенных пунктов поселения (%) |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |
| 1.2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Степень организации санитарной очистки территории кладбищ (%.) |  |  | 75 |  | 85 |  | 90 |
| 1.2.2 | Улучшение состояния гражданских захоронений (ед) |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 1.2.3 | Количество оказанных ритуальных услуг (ед.) |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 1.3. | Задача 3.Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Степень организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории населенных пунктов поселения (%) |  |  |  | 70 |  | 80 | 85 |
| 1.3.2 |  |  | Площадь обкашиваемых в летнее время территорий в населенных пунктах (га) |  | 1,0 |  | 1,5 | 1,5 |
| 1.3.3. |  |  | Количество проведенных собраний по информированию населения о нормах и правилах обращения с бытовыми отходами, местах временного складирования мусора (ед) |  | 4 |  | 6 | 8 |
| 1.3.4 |  |  | Количество проверок в рамках муниципального контроля, (ед) |  | 4 |  | 6 | 8 |
| 1.3.5 |  |  | Площадь населенных пунктов, очищенная от борщевика Сосновского, га |  | 6 |  | - | - |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет района | областной бюджет | федеральный бюджет | Средства бюджета поселения | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2024 |  |  |  | 486,90000 |  | 486,90000 |  |
| 2025 |  |  |  | 333,90000 |  | 333,90000 |  |
| 2026 |  |  |  | 333,90000 |  | 333,90000 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 1154,70000 |  | 1154,70000 |  |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
Программы:

Результатом муниципальной программы должно стать:

-  Улучшение уровня освещенности населенных пунктов на 15 %.

- Улучшение состояния 3 гражданских кладбищ.

- Повышение степени санитарной очистки территории гражданских захоронений на 10 %.

- Воспитание в   жителях сельского поселения любви и уважения к своим деревням, к соблюдению чистоты и порядка на территории Морховского сельского поселения

- Увеличение степени организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории населенных пунктов поселения на 10 %.

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов     производства и потребления на 10 %;

- Увеличение площади обкашиваемых в летнее время территорий в населенных пунктах до 1,5 га.

- Повышение информированности населения о нормах и правилах обращения с бытовыми отходами, местах временного складирования мусора

Характеристика текущего состояния благоустройства территории Морховского сельского поселения, приоритеты и цели

развития государственной политики в указанной сфере

Имеющиеся на территории поселения объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Реконструкция и ремонт имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. В последние годы в поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Для решения данных проблем требуется совместная работа администрации поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, а также наличие финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. В летнее время на территории населенных пунктов в местах общего пользования необходимо производить выкашивание сорной растительности.

В населенных пунктах имеется много пустующих домов, возле которых растут деревья, которые находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты), в частности на ул.Садовой, д.10 д.Болдашево, на ул.Каменской д.Тухомичи.  В связи с большими затратами на опиловку деревьев, достигающих высоты свыше 35 м, администрации поселения необходимо в бюджете поселения учитывать денежные средства на ликвидацию подобных деревьев.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижению основных показателей реализации муниципальной программы и выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут препятствовать неблагоприятные внешние и внутренние условия развития экономики (рост инфляции, экономический кризис, уменьшение финансирования).

К основным рискам относится уменьшение финансирования.

Значения плановых индикаторов результативности программы подлежат корректировке в случае возникновения следующих рисков:

- дефицита средств бюджета для финансирования программы;

- иных непреодолимых обстоятельств, влияющих на выполнение программы

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет финансовый орган Администрации Морховского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Администрации Морховского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает согласование с  Главой администрации Морховского сельского поселения, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей по исполнению полномочий Администрации Морховского сельского поселения, и направляет в  финансовый орган поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

- Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | Источник финансиро вания |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача 1. Организация уличного освещения на территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата электроэнергии для уличного освещения | Администрация поселения | 2024-2026 | 1.1.1. |  | Бюджет поселения |  | 220,40000 | 220,40000 | 220,40000 |
| 1.2. | Обслуживание светильников уличного освещения | Администрация поселения | 2024-2026 | 1.1.1. |  | Бюджет поселения |  | 44,50000 | 44,500000 | 44,500000 |
| 2. | Задача 2.Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка мусора и обкашивание территории гражданских захоронений | Администрация поселения | 2024-2026 г. | 1.2.1. 1.2.2. |  | Бюджет поселения |  | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 |
| 2.2. | Организация и оказание ритуальных услуг | Администрация поселения | 2024-2026 г. | 1.2.3. |  | Бюджет поселения |  | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 3. | Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обкашивание территории населенных пунктов в летнее время | Администрация поселения | 2024-2026 г. | 1.3.2. | Бюджет поселения |  | 3,00000 |  | 3,00000 | 3,00000 |
| 3.2. | Информирование населения о нормах и правилах обращения с бытовыми отходами, местах временного складирования мусора | Администрация поселения | 2024-2026 г. | 1.3.3. | Без финансирования |  | - |  | - | - |
| 3.3. | Контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения | Администрация поселения | 2024-2026 г. | 1.3.4. | Без финансирования |  | - |  | - | - |
| 3.4. | Оказание содействия ТОС | Администрация поселения | 2024-2026 г. | 1.3.1. | Бюджет поселения |  | 50,00000 |  | 50,00000 | 50,00000 |
| 3.5. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация поселения | 2024 г. | 1.3.5. | Бюджет поселения |  | 153,00000 |  | - | - |